INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Fecha** | **Modificación Realizada** | **Realizado Por** |
| 1 | 05 de enero del 2015 |  | Paul Jimenez |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. INTRODUCCIÓN 1-4](#_Toc408216837)

[1.1 Objeto del Documento. 1-4](#_Toc408216838)

[1.2 Equipo de Trabajo. 1-4](#_Toc408216839)

[1.3 Material Revisado. 1-4](#_Toc408216840)

[2. Estado del Sistema HIPERION 2-5](#_Toc408216841)

[2.1 Requerimientos 2-5](#_Toc408216842)

[2.2 Retrasos 2-5](#_Toc408216843)

[2.3 Capacitación y pruebas 2-5](#_Toc408216844)

# INTRODUCCIÓN

## Objeto del Documento.

El presente documento detalla el estado del proyecto por cada uno de los modulos que corresponden.

## Equipo de Trabajo.

Las personas que directa o indirectamente intervinieron fueron las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Cargo |
| Paul Jimenez | Consultor |
| Fraklin Pozo | Sistemas AVILA $ ASOCIADOS |
|  |  |

## Material Revisado.

* Requerimientos pantallas en Penciil
* Requerimientos información formato Excel
* Documento de especificaciones funcionales

# Estado del Sistema HIPERION

## Requerimientos

Después de la entrega de los requerimientos en pantallas y en Excel se puso en marcha el desarrollo del sistema.

Los módulos desarrollados hasta el momento son:

* Cliente
* Ramos para la Emisión
* Administración
* Seguridad
* Correspondencia

Al momento se encuentran desarrolladas 27 pantallas para el ingreso de información para cada uno de los ramos sin contar las pantallas para administración, clientes y correspondencia.

## Retrasos

La causa de la demora fue el estar levantando la información de cada una de las pantallas por ramo con cada uno de los colaboradores de Ávila y Asociados para que se tenga un requerimiento acorde con el usuario final del sistema.

Se tuvo que hacer retrabajos por la rotación del personal en Ávila, cuando ya se tenían pantallas listas se tuvieron que hacer cambios en las mismas por las otras personas que iban a utilizar las pantallas y no estaba contemplado algunas cosas en los requerimientos iniciales.

## Capacitación y pruebas

Una vez que finalicemos el desarrollo de 3 pantallas restantes y la firma del documento de especificaciones funcionales podemos capacitar a los usuarios y seguidamente instalar una primera versión para pruebas, estimo que el tiempo de desarrollo será unos 8 días.

Quedo a la espera de sus comentarios y los días que podrían capacitarse, sugiero que sea en un día que se cuente con el personal al 100% de participación en la capacitación y pruebas.